СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:

« \_\_ « \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. « \_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

Председатель Совета Успенского Глава Успенского сельского

сельского поселения Белоглинского поселения Белоглинского района

района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Н.Степанов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А.Щербакова

План мероприятий (дорожная карта)

 по ремонту водяных колодцев на территории Успенского сельского поселения Белоглинского района 2018-2022 г.г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятий | Срокисполнения | Ответственныйисполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ремонт водяных колодцев по ул.Советская в ст-це Успенской в количестве 4 шт. | Август 2018 г. | Директор МУП «Успенское хозяйственное объединение» А.Г.Рагулин |
| 2 | Ремонт водяных колодцев по ул. Мира, ул. Набережная в ст-це Успенской в количестве 5 шт. | Август 2019 г. | Директор МУП «Успенское хозяйственное объединение» А.Г.Рагулин |
| 3 | Ремонт водяных колодцев по ул. Красная в ст-це Успенской в количестве 5 шт. | Август 2020 г. | Директор МУП «Успенское хозяйственное объединение» А.Г.Рагулин |
| 4 | Ремонт водяных колодцев по ул. Краснопартизанская в ст-це Успенской в количестве 5 шт. | Август 2021 г. | Директор МУП «Успенское хозяйственное объединение» А.Г.Рагулин |
| 5 | Ремонт водяных колодцев по ул.40 лет Октября в ст-це Успенской в количестве 4 шт. | Август 2022 г. | Директор МУП «Успенское хозяйственное объединение» А.Г.Рагулин |

Начальник финансового отдела администрации

Успенского сельского поселения

Белоглинского района Т.В.Пятыгина